## Slide 1: Bibliothèque numérique
Coraline bouri – Alice pottier – camille leuregans – audrey stephan melody galmiche
Notes: Alice

## Slide 2: Sommaire
Le concept
Analyse du marché
La gestion de projet
  Répartition des tâches
  Une organisation Agile
  Sprints avec GitHub
  Les difficultés rencontrées
La technique
  GitHub
  Le workflow
  Schéma d’architecture
  Les bases de données
  Les outils utilisés
  Les tests
Démonstration de l’application Android
Bilan général
Notes: Alice

## Slide 3: Le concept
« Est-ce que j’ai ce livre … ? »
Application Android
Avec un scan de code barre
  Vérifier si un livre est déjà en notre possession
  Gérer sa bibliothèque
Notes: Alice

## Slide 4: Analyse du marché
QCM  202 réponses
  Conséquences  forte demande pour le concept : validation  affinage et priorisation des fonctionnalités
Comparaison des applications existantes
  Conséquences  se démarquer : wishlist et mode offline
  Critiques existantes  à éviter
Notes: Mélody

## Slide 5: La gestion de projet …
Notes: Alice
Méthode Agile

## Slide 6: Répartition des tâches
Alice
  Product owner
  Scrum master
  Développeur
Coraline
  Product owner assistant
  Développeur
  Responsable BDD
Audrey
  Product owner assistant
  Développeur
  Responsable BDD
Camille
  Product owner assistant
  Responsable intégration continue ( tests unitaires et fonctionnels)
  Correcteur orthographique
Melody
  Graphiste
Notes: Alice

## Slide 7: Une organisation Agile
Analyse des besoins  QCM
Organisation en Sprint par semaine  Trello  GitHub
Point en début et en fin de séance
Retour sur les problèmes rencontrés
Interactions avec GitHub
Méthode MOSCOW  Must, Should, Could et Won’t
Notes: Coraline

## Slide 8
Notre organisation, MOSCOW :
Notes: Coraline

## Slide 9: Sprints avec GitHUb
Exemple d’un de nos sprints :
Notes: Audrey

## Slide 10: Les difficultés rencontrées
Les difficultés
  Gestion à distance
  Personnalités fortes
  Différents niveaux techniques
Les solutions
  Réorganisation en cours de projet
  Gestion personnelle de chaque caractère
  Communication quotidienne
  Répartition des tâches par l’équipe
Notes: Alice

## Slide 11: La technique …
Notes: Audrey

## Slide 12: GitHub
Travail collaboratif
Pour le versionning  4 branches
  Master
  Dev
  Travis
  OldVersion
Wiki  rassemble toutes les informations
  Cahier des charges
  Liens importants
  Etudes
  Users stories
  …
Notes: Audrey

## Slide 13: Le workflow
Notes: Coraline

## Slide 14: Schéma d’architecture
Notes: Coraline

## Slide 15: Les bases de données (1/2)
Firebase  base de données externe
  Plateforme dédiée au développement mobile
  Gestion des utilisateurs (inscription et connexion)
  API : manipulation, stockage, synchronisation
Notes: Audrey
Back end

## Slide 16: Les bases de données (2/2)
Realm  base de données interne
  Plus rapide que SQLite
  Facile à utiliser
  Relation OnetoMany et ManytoMany possible
  Possibilité de créer ses propres classes
Notes: Coraline
Back end

## Slide 17: Les outils utilisés (1/2)
Travis
  Logiciel libre et service en ligne  en lien avec GItHub
  Compiler, tester et déployer
  Tests unitaires automatisés, tests fonctionnels  pas dans la version gratuite
Notes: Camille

## Slide 18: Les outils utilisés (2/2)
Analyse de code
  MetricsReloaded
    Complexité de code
  CodeCov et JUnit
    Couverture de code
Notes: Camille

## Slide 19: Couverture de code

## Slide 20: Les tests
Tests unitaires
  Vérification du bon fonctionnement de notre application Android
    JUnit
    Tests toutes les classes
    Couverture du code  coverage
Tests fonctionnels
  Validation de notre application sur l’aspect fonctionnel
    Tests par fonctionnalité
Notes: Camille

## Slide 21: Démonstration de l’application Android avec Screen Meet
Notes: Alice

## Slide 22: Bilan général
Travail d’équipe
Montée en compétence
  Android
  Android Studio
  Gestion de projet
  GitHub
Découverte et prise en main
  Firebase
  Realm
  Travis
  Espresso
  Codecov/JaCoCo
Apprentissage de la gestion du projet avec quelques difficultés
Notes: Audrey

## Slide 23: Merci de nous avoir écouté, avez-vous des questions ?
Notes: Alice !